ДОГОВОР № М 77-2015

на создание системы АСКУЭ ТСН “Корунд”

п. Победа  Выборгского р-на

Ленинградской области                                                                                      «___» декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Рощино Свет", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Яковлева Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество собственников недвижимости «Корунд», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления ТСН Серова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту -  Договор)  о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по монтажу  и наладке индивидуальных узлов учета электроэнергии и общего оборудования системы АСКУЭ (Автоматизированная Система Коммерческого Учёта Электроэнергии и) на землях ТСН «Корунд» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, массив «Мустамякский мох» ж.д.ст. Горьковское, в т.ч.

- Установка однофазных электросчетчиков

- Установка трехфазных счетчиков

- Установка удаленных дисплеев

- Подключение счетчиков электрической энергии к системе АСКУЭ.

- Монтаж и программирование маршрутизаторов

- Настройка программного обеспечения автоматизированной информационно-измерительной системы.

  - Во время выполнения работ, 1 раз в месяц производится сверка по осуществленным платежам и подписываются промежуточные акты на фактически выполненные работы. Окончание работ оформляется окончательным Актом о сдаче-приемке выполненных работ, подписываемым обеими сторонами

- Размер и порядок финансовых расчетов.

  - Стоимость работ и материалов, предусмотренная настоящим Договором, согласовывается Сторонами и определяется следующим образом:

- Монтаж и подключение одного однофазного узла учета-10 500,00 (Десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) для одного абонента.

- Монтаж и подключение одного трехфазного узла учета- 23 000,00 (Двадцать три тысячи рублей 00 копеек) для одного абонента.

- Удаленный дисплей  с программированием – 4 000,00  (Четыре тысячи рублей  00 копеек)

НДС не облагается (согласно гл. 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ).  Цена договора окончательная и изменению не подлежит. При возникновении дополнительных затрат или изменении закупочных цен на оборудование более чем на 10% составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

  - Оплата по договору производится двумя способами:

- Заказчиком на расчетный счет «Исполнителя» или в кассу ООО «Рощино Свет» по приходно-кассовым ордерам;

- Членами ТСН « Корунд» на расчетный счет «Исполнителя» или в кассу ООО «Рощино Свет» по приходно-кассовым ордерам.

- Обязательства сторон.

  - Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ тотчас же после поступления платежа на его расчетный счет и получения необходимых документов.

  - Исполнитель обязуется выполнить установку узла учета в течение 30 календарных дней  после поступления оплаты на его расчетный счет.

  - Все работы выполняются в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП) и СП 31-110-2003 и с соблюдением всех положенных СНиПов.

  - Заказчик обязуется передать исполнителю для выполнения Работ в течение 3 (трех) дней  с момента подписания настоящего договора, необходимую документацию для выполнения работ, в т.ч.

- План ТСН  « Корунд »

- План электросетей на территории ТСН «Корунд»

- список садоводов, с закрепленными за ним мощностями.

  - Заказчик обеспечивает Исполнителю беспрепятственный доступ на объект для производства работ  в удобное для обеих сторон время.

  - Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, не позднее 1 (одного) дня до наступления этих обстоятельств поставить об этом в известность Заказчика, и принять все меры к их устранению

  - Исполнитель имеет право сдать Объект досрочно

  - Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ третьи лица

- Прочие условия.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон, с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за три дня до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае за Исполнителем остается сумма, пропорциональная объему фактически выполненных работ, а оставшаяся сумма возвращается Заказчику.

4.3        Все споры и разногласия, возникающие в процессе работы по настоящему Договору, которые стороны не в состоянии разрешить самостоятельно, рассматриваются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4.4        Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств неодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), трактуемых в соответствии с действующим законодательством.

4.5    Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и подписи сторон.

Генеральный директор 				Председатель правления

ООО «РощиноСвет»                                                    ТСН  «Корунд»

___________________ / А.В. Яковлев /		______________________ / А.В. Серов /

# Text boxes

ТСН «Корунд»

Тел: 8(921)874-25-23

Адрес: 197372, Санкт-Петербург,

Богатырский пр.22, к.1, кв.180,

ОГРЮ 1034700885394,

ИНН 4704044555,      КПП 470401001,

Р/с 40703810855230000369

в Северо-Западном Банке ОАО "

Сбербанка России", в дополнительном

Офисе  №9055/01726

К/с 30101810500000000653,

БИК 044030653,

ООО «Рощино Свет»

тел. (921) 314 18 27,

Адрес: 188 850 , Ленинградская область, Выборгский район, п. Победа,

ул. Советская, д.9-а

ИНН 4704072908     КПП 470401001

р/с 40702810855390183538

в  Северо-Западном банке ОАО Сбербанка России г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

ОКПО 80670750